江西省房屋建筑(市政基础设施)工程监理

招 标 文 件

| 招标项目： | 井冈山大学学生公寓（北区 7栋）建设项目监理服务 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 井冈山大学（章） |
| 联系人： | 黄先生 联系电话：13307061551 |
| 编制时间： | 2022年06月 |

目     录

第一章	招标公告	3

第二章  响应人须知	3

第三章  评标办法	20

第四章  合同条款及格式	20

第五章  发包人要求	26

第六章  响应文件格式	32

# 招标公告

井冈山大学学生公寓（北区 7栋）建设项目监理服务已具备招标条件，由井冈山大学集体会议决定，现就该项目进行简易程序招标，招标公告如下：

一、招标单位：井冈山大学

二、项目名称：井冈山大学学生公寓（北区 7栋）建设项目监理服务

三、项目地点：江西省吉安市青原区学苑路28号。

四、项目概况：本项目位于吉安市青原区井冈山大学校区内,占地面积3987.70平方米,总建筑面积9917.32平方米,其中地上建筑面积9714.11平方米、地下建筑面积203.21平方米。主要建设内容为: 新建1栋学生公寓,总建筑面积9917.32平方米；配套建设绿化景观、道路、综合管网等总图工程。本工程投资约2540.09万元。

五、资金来源：上级拨款。

六、标段划分：一个标段。

七、本项目监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知[发改价格〔2007〕670号]标准的45%计取。

八、招标范围：

北区7#学生公寓坐落于井冈山大学校园北区学生宿舍中部 东侧,北临4#学生公寓,西临5#学生公寓,南侧为规划建设的 8#学生公寓。大楼南北向布置,平面为矩形,大楼设置三处建筑 出入口,主出入口分别位于大楼西南侧、东南侧,次出入口位于大楼西侧；大楼东、北侧周边布置绿植花草。

大楼南侧与规划建设的8#学生公寓之间设置一条规划道路, 与场地西侧学院内部道路相通,车行道宽4米,满足疏散、交通和消防车辆通行的要求。大楼一层架空层布置300个非机动停车位。

- 九、质量要求：合格工程；

十、对投标企业及项目部组成人员资质要求

1、投标企业资质要求：具备房屋建筑工程乙级及以上监理资质。

2、拟派总监理工程师和其他监理人员要求：

①拟派总监理工程师1人（提供房屋建筑工程专业注册监理工程师执业证书原件或电子证书复印件加盖投标单位公章）；

②拟派房屋建筑工程专业监理工程师或监理员1人（提供具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书或监理员岗位证书原件或电子证书复印件加盖公章）；

③拟派安装工程专业监理工程师或监理员1人（提供具有安装工程专业注册监理工程师证书或监理员岗位证书原件或电子证书复印件加盖公章）；

3、外埠来赣投标单位应根据《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批〔2020〕4号）文规定，省外投标人应当在江西省住建云平台“住建云信息登记系统”上办理进赣企业信息登记，没有办理的，按资格审查不合格处理（需提供本企业及参与本项目投标的相关人员备案登记成功的查询结果截图并加盖投标人公章）。

4、本项目不接受联合投标。

十一、资格审查方式

本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式(即递交投标文件后进行资格审查)，资格审查标准和内容详见招标文件。

十二、获得招标文件时间和方式

本项目不采用电子开评标，投标单位无需上传电子标书，只需在公告发布之日起在江西睿创工程监理有限公司官网和井冈山大学官网下载招标文件等相关文件，且开标时投标单位须按招标文件要求携带纸质投标文件参加投标。

十三、评标办法：综合评估法（详见招标文件）

十四、递交投标文件及开标时间、地点：

1、投标文件递交截止时间及开标时间：2022年6月21日09时00分。

2、递交投标文件及开标地点：江西睿创工程监理有限公司（井冈山大道138号一楼）。

3、本项目投标保证数额为壹万元整。本项目由投标人自行选择采用银行转账方式递交投标保证金。

在北京时间2022年6月21日09时00分前（汇款帐户必须为投标单位基本账户）转入以下指定账户，并在用途上注明“参加井冈山大学学生公寓（北区 7栋）建设项目工程监理服务投标”具体如下：

请各供应商以转账方式从企业开户银行的基本账户转入到代理指定账户中，如在投标截止时间之前未到账，则供应商的投标无效。

开户名称：江西睿创工程监理有限公司吉安分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司吉安中寰支行

帐号：36050110080900000429

未按要求交纳投标保证金的，其投标文件将不予受理。

未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

投标单位对投标保证金相关事项有任何疑议，请致电：0796-8485131。

4、①因目前为新冠肺炎疫情防控期间，为减少人员长时间聚集且有序地开展公共资源交易活动，参与本项目的各投标委托代理人务必提前到达江西睿创工程监理有限公司。

②开标现场各投标人应当佩戴口罩且只派1名人员到场，进入开标现场后人员应自觉保持合理间隔距离。

③因疫情防控期间开标厅座位应适当隔开，开标厅仅允许10名投标单位进入。

5、本工程招标公告同时在江西睿创工程监理有限公司官网和井冈山大学官网发布。【备注：受疫情防控影响延期的，另发补遗通知。】

招标单位：井冈山大学

地址：江西省吉安市青原区学苑路28号

联系人：黄先生      联系电话：13307061551

招标代理机构：江西睿创工程监理有限公司

地址：井冈山大道138号一楼102室

联系人：钟女士      联系电话：0796-8485131

井冈山大学

2022年6月10日

第二章 响应人须知

## 响应人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.1.4 | 项目名称 | 井冈山大学学生公寓（北区 7栋）建设项目监理服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.3.2 | 计划工期 | 2022年7月6日开工，2023年5月2日完工。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.4.1 | 响应人资质条件、能力和信誉 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ☑不补偿 |
| 1.9.1 | 踏勘 | ☑不组织：由响应人自行踏勘，费用自理。 |
| 1.10.1 | 响应预备会 | ☑不召开 |
| 1.11 | 偏离 | ☑不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的澄清、说明及补充等相关文件 |
| 2.2.1 | 响应人要求澄清招标文件的截止时间 | 响应人若对招标文件有任何疑问，应于响应截止日期 2 天前将疑问以邮件形式提交到邮箱：jxrcja2022@sina.com。在响应截止日期 1 天前将在江西睿创工程监理有限公司官网、井冈山大学官网发布答疑结果。 |
| 2.2.2 | 响应截止时间 | 2022年6月21日09时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 响应人确认收到招标文件澄清的时间 | 24小时内 |
| 2.3.1 | 响应人确认收到招标文件修改的时间 | 24小时内 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | 详见本项目响应文件格式范本 |
| 3.2.4 | 响应报价要求 | 本项目监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知[发改价格〔2007〕670号]标准的45%计取，采用承诺报价的方式，不响应招标人要约响应报价的，作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 自响应截止日起60天内有效 |
| 3.4 | 响应保证金 | 本项目投标保证数额为壹万元整。本项目由投标人自行选择采用银行转账方式递交投标保证金。 在北京时间2022年6月21日09时00分前（汇款帐户必须为投标单位基本账户）转入以下指定账户，并在用途上注明“井冈山大学学生公寓（北区 7栋）建设项目监理服务 ”具体如下： 请各投标单位以转账方式从企业开户银行的基本账户转入到代理指定账户中，如在投标截止时间之前未到账，则投标单位的投标无效。 开户名称：江西睿创工程监理有限公司吉安分公司 开户行：中国建设银行股份有限公司吉安中寰支行 帐号：36050110080900000429 未按要求交纳投标保证金的，其投标文件将不予受理。 未中标单位的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。 投标单位对投标保证金相关事项有任何疑议，请致电：0796-8485131。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选响应方案 | ☑不允许 |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数 | 投标人在投标时应准备一份纸质投标文件；中标人在领取中标通知书时应向代理机构提供完整的纸质投标文件三份（必须与投标时的文件一致）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、技术标、商务标A4 规格文本及胶装成册。 制作响应文件时务必根据招标文件所要求响应内容的先后顺序制作相应的目录及页面，并装订成册。内容较多时可将响应文件分册装订。 2、技术标、商务标文本封面须采用本文件规定的统一格式，不得改动。 3、文件包封封袋上需按规定格式载明相应信息；版面整洁、字迹清楚，不允许涂改，不得出现手写,签字盖章处除外。 |
| 4.1.2 | 封袋上应载明的信息 | 1、封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间前不得开封。 2、密封袋上都应写明投标人的名称﹑地址。 3、密封袋密封口由投标人密封。 4、响应文件不能相互错装密封袋。 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 江西睿创工程监理有限公司（井冈山大道138号一楼） |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 招标时间和地点 | 招标时间：同响应截止时间 招标地点：同递交响应文件地点 |
| 5.2 | 招标程序 | 密封情况检查：由响应人检查 招标顺序：按照响应文件递交顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：随机抽取的专家3名； 评标专家确定方式：江西省综合评标专家库随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定成交人 | 由评审委员会向招标人推荐1 家为成交候选人。 |
| 7.2 | 成交候选人公示媒介 | 江西睿创工程监理有限公司官网、井冈山大学官网平台公示，时间为2个工作日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 |
| 8 | 承诺书 | 响应人提供的材料须真实有效并做出承诺，发包人有权对响应人提供材料的真实性进行核查。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10 | 其他 | 1、成交单位在公示期完三天之内必须与业主签订合同，否则按废标处理，并没收其响应保证金。 2、本工程招标公告与招标文件不一致时，一律以招标文件为准。 3、成交人在领取成交通知书时需向代理机构一次性支付代理服务费柒仟伍佰元整（税前）。 |
| 11 | 付款方式 | 按工程进度拔付工程款，工程竣工验收合格后进度付款总额不得超过总监理费的80%，余款在工程缺陷期届满无违约行为后1个月内付清（不计息，本工程缺陷修复期为自工程竣工验收合格之日起贰年）。 |
| 12 | 1、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料（原件或复印件加盖公章）必须真实有效，如有虚假材料一经查实，业主单位将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其成交资格。 2、知识产权 （1）成交单位知识产权归招标人及成交单位所有；非成交单位知识产权归投标人所有。 （2）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未成交人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 3、本项目不采用电子开评标，投标单位无需上传电子标书，只需在公告发布之日起在江西睿创工程监理有限公司官网、井冈山大学官网下载招标文件等相关文件，且开标时投标单位须按招标文件要求携带纸质投标文件参加投标。 |  |

## 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计服务进行简易程序招标。

1.1.2 招标人：见响应人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见响应人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见响应人须知前附表。

## 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见响应人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见响应人须知前附表。

## 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见响应人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见响应人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见响应人须知前附表。

## 1.4 响应人资格要求

1.4.1 响应人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

相关要求：见响应人须知前附表；

1.4.2 响应人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消响应资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）响应人在公告当日前三年内（含公告当日）有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目响应。

## 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 响应人准备和参加响应活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人若对符合招标文件规定的未成交人的设计成果进行补偿的，按响应人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未成交人设计成果。

## 1.6 保密

参与招标响应活动的各方应对招标文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，招标人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 响应预备会

1.10.1 响应人须知前附表规定召开响应预备会的，招标人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开响应预备会，澄清响应人提出的问题。

1.10.2 响应人应在响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 响应预备会后，招标人在响应人须知前附表规定的时间内，将对响应人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的响应人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 偏离

响应人须知前附表允许响应文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或响应邀请书）；

（2）响应人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）响应文件格式；

（7）响应人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.2.3 响应人在收到澄清后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的响应人。澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.3.2 响应人收到修改内容后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 响应文件

## 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

响应文件由技术标、商务标组成。

3.1.2 技术标组成内容参照“第六章 响应文件格式”的顺序组卷，并编写页码。

3.1.3 商务标组成内容参照“第六章 响应文件格式” 的顺序组卷，并编写页码。

## 3.2 响应报价

3.2.1响应报价：响应报价应是招标文件所约定的设计招标范围全部工作内容的含税价格体现。

3.2.2 响应人应按第六章“响应文件格式”的要求填写响应报价。

3.2.3响应人应充分了解场地的位置、周边环境、道路等以及影响响应报价的其他要素。响应人根据项目情况，结合市场情况进行响应报价。

3.2.4 响应报价的其他要求见响应人须知前附表。

## 3.3 响应有效期

3.3.1响应有效期详见“响应人须知前附表”规定。

3.3.2 在响应有效期内，响应人撤销或修改其响应文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，招标人以书面形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金。

## 3.4 响应保证金

3.4.1 响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的，其响应保证金由牵头人递交，并应符合响应人须知前附表的规定。

3.4.2 响应人不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评标委员会将否决其响应。

3.4.3 招标人发出成交通知书，向未成交的响应人和成交人退还响应保证金，或成交人的响应保证金转为履约保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）响应人在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

## 3.5 备选响应方案

除响应人须知前附表另有规定外，响应人不得递交备选响应方案。允许响应人递交备选响应方案的，只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。评标委员会认为成交人的备选响应方案优于其按照招标文件要求编制的响应方案的，招标人可以接受该备选响应方案。

## 3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对招标文件有关招标范围、响应有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。响应人的法定代表人授权代理人签字的，响应文件应附由法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4 响应文件正本一份。

3.6.5 响应文件的正本装订成册，具体装订要求见响应人须知前附表规定。

## 4. 响应

## 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件应按“3.1响应文件组成”进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖响应人单位章。

4.1.2 本工程方案设计采用明标方法评标。

4.1.3响应文件不能相互错装密封袋，否则评标委员会可按无效标处理。

4.1.4响应文件封套上应写明的内容见响应人须知前附表。

4.1.5未按本章第4.1.1项-4.1.4项要求密封和加写标记的响应文件，招标人不予受理。

## 4.2 响应文件的递交

4.2.1 响应人应在响应人须知前附表规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.2.2 响应人递交响应文件的地点：见响应人须知前附表。

4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 招标人收到响应文件后，向响应人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

## 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章响应人须知前附表规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 响应人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.6项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向响应人出具签收凭证。

4.3.3 响应人撤回响应文件的，招标人自收到响应人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 招标

## 5.1 招标时间和地点

招标人在本章响应人须知前附表规定的响应截止时间（招标时间）和响应人须知前附表规定的地点公开招标，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 5.2 招标程序

主持人按下列程序进行招标：

（1）宣布招标纪律；

（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称；

（3）宣布招标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照响应人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照响应人须知前附表的规定确定并宣布响应文件招标顺序；

（6）查验响应人委托代理人授权书及委托代理人身份证原件、营业执照、企业资质证书复印件加盖单位公章、响应保证金的转账凭证材料；

（7）开启投标文件，送评标委员会评。

（8）宣布评标结果，招标结束。

## 5.3 招标异议

响应人对招标有异议的，应当在招标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法抽取的技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）响应人或响应人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与响应人有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与响应人有其他利害关系。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

## 7.1 定标方式

评标委员会将综合总得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和将得分自高到低排序前三名响应人推荐第一名为成交人候选人。

## 7.2 成交候选人公示

招标人在响应人须知前附表规定的媒介公示成交候选人。

## 7.3 成交通知

在本章第3.3款规定的响应有效期内，招标人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。

## 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，成交人应按响应人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给招标人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和成交人应当自成交通知书发出之日起三天内，根据招标文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，招标人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给招标人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

## 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标响应活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 8.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通响应或者与招标人串通响应，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

响应人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

# 第三章 评标办法

一、初步评审

评标委员会按《江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标评标办法》（赣建招标〔2012〕18号）及招标文件的规定，审查投标文件是否存在重大偏差和细微偏差，并逐项列出各投标文件存在的全部偏差。

（一）对重大偏差的认定

重大偏差应由评标委员会集体讨论，评标委员会应严格按照重大偏差的规定，认真公正地进行认定，必要时应采用询标方式听取投标人对相关问题的解释，重大偏差认定后，全体评委应签名。

评标委员会不得任意扩大重大偏差的认定范围。

（二）对细微偏差的认定

非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应了招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，细微偏差不影响投标文件的有效性，但评标委员会可以作不利于该投标人的量化处理。

二、详细评审（百分制评分）：

（一）、技术标评审(50分)

1、响应承诺内容评审

根据技术标专用格式部分中的响应承诺书评审：

(1)工程质量控制承诺满足招标文件要求

(2)工程进度控制承诺满足招标文件要求

(3)工程投资控制承诺满足招标文件要求

(4)工程安全、文明施工管理承诺满足招标文件要求

投标文件响应承诺不满足招标文件的合理性响应要求的属重大偏差。

2、监理大纲评分(35.00分)

（1）监理大纲编制优秀的计35分；

（2）监理大纲编制合格的计34分；

（3）监理大纲编制无严重技术性错误，但有细微偏差的，评标专家在34分的基础上每一处细微偏差扣2分，累计最多扣6分，即该监理大纲最低得分不得少于28分。评标专家应详细注明扣分理由，否则，该评标专家的评分无效。

（4）监理大纲有违反规范、标准、程序等的计0分。

所有专家的评分相加后取平均值，即为该投标人监理大纲最终得分。

3、检测设备及检测手段评分(5.00分)

（1）主要检测设备自有（凭监理单位提供的加盖单位公章原始发票复印件计分），满足本项目检测需要计5分；

（2）主要检测设备租赁（凭租赁合同复印件加盖公章计分），满足本项目检测需要计4.5分；

（3）检测设备基本满足要求计3分；

（4）检测设备不满足要求计0分。;

4、难点、重点监理措施(6.00分)

针对招标人对项目的具体情况提出的两个难点或重点问题，投标人提出监理措施，经评标委员会评审，按下列方式计分，最高累计6分：

（1）难点或重点监控措施合理可行每一个计3分，

（2）难点或重点监控措施基本可行每一个计2分，

（3）难点或重点监控措施不可行计0分；

5、合理化建议(4.00分)

（1）合理化建议有科学性和可操作性，具有采用价值计4分；

（2）合理化建议基本可采用计3分；

（3）无采用价值计0分。

（二）商务标（报价、综合素质）内容评分(50分)

投标人在投标活动中提供证件（书）、材料弄虚作假的，取消其投标资格，中标的取消中标资格。

1、监理单位资质证书(5.00分)

（1）凭综合资质证书或监理甲级副本复印件加盖公章计5分；

（2）凭乙级资质证书副本复印件加盖公章计3分。

2、总监理工程师资历(5.00分)

凭职称证书原件及注册资格证书复印件加盖公章计分。

（1）高级工程师以上并取得注册监理工程师资格及具有一级建造师和一级造价师注册证书的计5分；

（2）工程师并取得注册监理工程师资格的计3分。

3、总监理工程师工作经历(3.00分)

凭注册资格证书复印件加盖公章计分。未提供注册资格证书的，凭资格证书计2分。

（1）取得注册监理工程师执业资格6年（含）以上计3分；

（2）取得注册监理工程师执业资格6年以下计2分。

4、监理人员配套(5.00分)

凭商务标专用格式中组织结构表及资格证书复印件加盖公章计分。

（1）专业配套完整，注册监理资格人员占50％以上（含）计5分；

（2）专业配套完整，注册监理资格人员占30％以上（含）计3分；

（3）专业配套完整，注册监理资格人员占30％以下（含）计2分；

（4）专业配套不完整的计0分。;

5、企业荣誉(5.00分)

凭投标人提供的开标之月前 60 个月内获得的优良工程奖的证书复印件加盖公章或获奖红头文件证明材料或政府相关批文复印件加盖公章按下列方法计分，最高累计5分：

（1）国优每个计2.5分；

（2）省优每个计2分；

（3）市优每个计1分；

投标人提供的项目获得多个奖项的，只按获得的最高级别奖计分。

7、业绩(8.00分)

凭投标人提供的开标之月前60个月内，监理过（含在监工程）2个类似或近似项目的主要施工图、竣工验收备案表（单项专业工程可提供竣工验收报告书）、监理合同复印件加盖公章、经建设行政主管部门备案中标通知书复印件加盖公章中的2种或者2种以上资料，并按下列方法累计计分，最高累计8分：

（1）监理的类似工程规模（建筑面积≥7900平方米的公共建筑（公共建筑指政府机关办公楼，宾馆酒店，文化、教育、科研、卫生、体育建筑，邮电、通讯、广播用房，机场、车站建筑）项目的每个项目计3分；

（2）按前项要求小于招标项目的每个项目计2分；

（3）近似招标项目（即和招标项目同为民用建筑、工业建筑或构筑物即可，不限结构、建筑面积、层数）的每个项目计1分；无类似或近似工程项目的计0分。

8、招标人考察评分(7.00分)

招标人对投标人的办公条件、公司管理制度、公司技术力量、监理过类似工程等进行综合考察评分（采用公开招标的资格后审统一计7分）：

（1）满意计7分；

（2）基本满意计5分；

9、投标报价(12.00分)

招标人依据监理收费标准，提出合理要约价格，投标人响应承诺报价。

（1）响应招标人要约投标报价的得12分

（2）不响应招标人要约投标报价的，作无效标处理。

三、评标委员会向招标人推荐中标候选人或者中标人

1、评标委员会统计投标人综合总得分，并签名确认；

2、将得分由高到低排序前三名，得分最高者将推荐为中标人；

3、前三名有得分相同者，以技术标得分高者排序在前，若技术标得分仍相同，可由招标人抽签决定排序。

# 第四章  合同条款及格式

按监理合同文本

# 第五章  发包人要求

1、工程概况：

本项目位于吉安市青原区井冈山大学校区 内,占地面积3987.70平方米,总建筑面积9917.32平方米,其 中地上建筑面积9714.11平方米、地下建筑面积203.21平方米。主要建设内容为: 新建1栋学生公寓,总建筑面积9917.32平方 米;配套建设绿化景观、道路、综合管网等总图工程。本工程投资约2540.09万元。本工程要求的质量等级为合格。

2、监理服务内容和要求

2.1 监理服务内容：

组建驻地项目监理部，负责对该建设项目的进度、质量、合同管理、安全文明施工和工程费用等进行控制，提供施工准备、工程施工、交工验收与缺陷责任期等各阶段的全过程监理服务及项目实施过程中环境保护、施工安全监理和文件资料管理等服务。

2.2 监理工作内容

2.2.1 监理单位接受招标人的委托，依据国家有关法律法规、技术标准签订监理合同，派驻专业监理工程师进驻项目工程现场进行质量、进度的监督管理，确保本工程按期、保质、顺利地完成。

2.2.2 监理单位承担整个项目建设实施全过程的质量、进度、投资及信息安全监控、合同与信息管理等，同时承担项目协调的责任和义务。

2.2.3 本项目要求监理单位负责的项目监理服务的范围包括但不限于以下内容：

（1）理解相关项目建设需求，并协助招标人进行项目工程前期咨询设计；

（2）为本项目工程组织单位和招标人提供技术及造价咨询支持；

（3）对招标范围内的项目建设工作进行监理；

（4）监理单位须向招标人提供项目建设的技术方案咨询，协助招标人进行审核有关项目合同、协议；

（5）监理单位须按要求进行工程质量、工程进度和工程投资等的控制，协助招标人进行验收；

（6）监理单位应对工程建设过程中发生的问题，确定责任，及时督促责任单位处理解决；

（7）监理单位应对项目合同和工程相关文档进行管理，须按时提供完整的监理文档；

（8）监理单位在整个工程完工验收后，须协助招标人完成项目决算工作。

（9）项目监理部人员要求：必须由总监处理的事务，总监必须到场。若确有事不能参加，必须事先征得委托人的同意，否则处以1000元/次罚款，驻现场监理人员每月不少于25天在施工现场，每缺勤一天处罚300元人民币；由招标人负责现场考勤，每月缺勤累计达到15人次的视同违约，招标人有权解除合同并追究监理单位由此造成的一切损失。

（10）项目监理部人员变更：项目监理服务期内，监理单位不得更换项目负责人和项目监理部人员，如需更换必须经过招标人的书面同意 ，未经批准自行变更的，按每变更一人缴纳罚金五万元人民币进行处罚。

2.2.4 工作任务

监理单位将在本监理项目范围内开展监理工作，本监理项目服务包括但不限于以下内容：

2.2.4.1 质量控制

（1）依据有关的招标文件、投标文件、合同和相关技术规范书，审查、监督、控制项目建设的质量；

（2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；

（3）组织对工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

（4）项目建设期间采取巡视、平行检验、旁站等监理手段进行工程质量监督；

（5）监督项目的执行和控制情况，督促实施单位整改存在的问题；

（6）参与（或组织）工程中间、竣工验收和交接；

2.2.4.2 进度控制

（1）协助进行项目建设周期总进度目标的分析、论证；

（2）审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行；

（3）编制项目实施各阶段、各年、季、月度的进度监理计划，并控制其执行，必要时调整进度计划；

（4）审核设计方、施工方和材料设备供货方提出的进度计划/供货计划，检查、督促和控制其执行；

（5）发现工程未能按计划进行时，要求项目承包商调整或修改计划，采取必要措施加快实施进度，以使实际项目进度符合合同的要求；

（6）在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，每月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表。

2.2.4.3 投资控制

投资控制目标：严格按照监理规范要求进行投资控制，工程投资应控制在招标人与承包人所签订的工程合同价款之内。

（1）动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；

（2）审查项目进度款申报；

（3）严格控制和审查工程变更，核算成本和变化量，报招标人审批；

（4）审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。

2.2.4.4 合同管理

（1）协助招标人确定项目实施的合同结构；

（2）协助招标人审查与项目有关的各类合同；

（3）参与各类合同磋商；

（4）监督检查承建单位履行合同；

（5）各类合同的跟踪管理（检查各方执行情况）；

（6）协助招标人处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

（7）合同整理与归档。

2.2.4.5 信息管理

（1）及时向招标人提交反映各子项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映工程施工各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查承建单位及时完成各阶段的会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；

（4）审查承建单位的变更单、问题跟踪单，审查承建单位与招标人之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具处理意见；

（5）当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向招标人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

2.2.4.6 组织协调

（1）帮助招标人划分或澄清承建单位的工作范围和职责；

（2）监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系；

（3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

2.2.4.7 信息安全管理

（1）督促承建单位建立完善的工程信息安全管理制度；

（2）建立工程监理的信息安全管理工作目标和管理流程。

2.2.4.8 知识产权的管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权单位使用。

2.2.4.9 项目会议制度

为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证：

（1）项目协调会；（2）项目周例会；（3）项目专题研讨会；（4）项目问题通报会；（5）项目阶段及最终验收会；（6）项目专家论证评审会；（7）项目阶段工作总结会。

2.2.4.10 项目文档管理

（1）督促检查承建单位及时完成各阶段变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化；

（2）监理方的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。

2.3 3 监理工作目标

本次工程监理按照建设目标和要求，遵循国家、工程项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和实际需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，协助招标人对项目进行规划、分析、设计和项目管理，最大限度地控制和化解项目建设中出现的问题和风险，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调，从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

项目的监理目标如下：

（1）项目建设全过程符合国家相关法律法规，符合项目建设的相关批复文件要求和设计方案。

（2）采用合理的监理手段，从质量控制、进度控制、投资控制入手，保证项目建设目标的实现，按规范流程控制项目变更，使项目整体建设（包括投资、进度、功能、性能等）达到计划要求，确保项目建设内容的实施完成。

（3）根据项目的特点，按科学的项目管理方式和流程，对整个项目的实施进行管理，使项目的建设规范、有序，项目中的信息传递及各单位之间的沟通顺畅。

（4）进行有效的风险控制，使项目建设的风险降至最低，避免投资及审计风险。

（5）文档规范、齐全。按照信息建设的规范和工程文档编制规范结合监理文档体系，建立一套科学、完整、规范化项目文档体系，各种项目文档齐全，为后续工作打好基础。

（6）监理工作满足项目建设要求。项目建设全过程依照标准的监理开展监理工作，承担项目建设过程中的监理职责和义务，完成相应的监理工作，同时采取的有效措施对监理质量进行监督。

3、其他要求

3.1服务期限：自签订监理合同之日起，对应建设工程的施工工期提供监理服务，并顺延至完成竣工验收备案及协助工程结算之日。

3.2付款方式：按工程进度拔付工程款，工程竣工验收合格后进度付款总额不得超过总监理费的80%，余款在工程缺陷期届满无违约行为后1个月内付清（不计息，本工程缺陷修复期为自工程竣工验收合格之日起贰年）。

# 第六章  响应文件格式

(正、副)本

监理招标投标格式文本九

江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标

投  标  文  件

（技术标专用格式）

投标项目：

投标单位：                    （章）

法定代表人：                    （章）

联  系  人：         电 话：

投递日期：

江西省建设工程招标投标办公室印制

二 ○ 一 三年

投标文件技术标的编制说明

1.投标文件技术标应应满足招标文件的要求，并包括下列内容：

①法定代表人资格证明书；②法定代表人授权委托书；③投标联合体各方共同投标协议书；④辅助资料表(表一至表四)；⑤投标人提交投标资格审查表的复印件；⑥投标保证金提交凭证的复印件；⑦工期、质量、进度、安全等控制目标承诺书；⑧监理大纲（由投标人按招标文件要求自行编制）；⑨重点、难点监理措施；⑩合理化建议；招标人在招标文件中要求提供的其它材料；

2.投标企业在填写本文件时必须认真、详细，投标文件中所承诺的内容均是中标后甲乙双方签订合同的依据；

3.本技术标专用格式与监理大纲及有关资料装订成册。不够用时可由投标单位按标准格式自行复制；

4.本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄:       职务：

系                                 的法定代表人。为监理                                        工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日    期：      年    月

## 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我              （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （招标单位）的                  工程的监理投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：      性别：        年龄：

单位：     部门：     职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人:(签字或盖章)

日期：       年     月    日

## 监理目标控制承诺书

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进度目标控制 |  |
| 2 | 质量目标控制 |  |
| 3 | 工程投资目标控制 |  |
| 4 | 安全生产、文明施工目标管理 |  |
| 5 | 工程合同管理 |  |
| 6 | 其它承诺 |  |

投标单位（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 投 标 监 理 单 位 概 况

（表一）

| 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成 立日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 质 等 级 |  |  |  | 外来监理企业批准投标手续办理情况 |  |  |  |  |  |  |  | 企 业 性 质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 职 工 总 数 |  | 人 | 其中技术人员 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中注册监理师 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教授级高工 |  |  | 高 工 | 工程师 |  |  | 助 工 |  |  | 工民建 |  |  | 水电暖 |  | 其它 |  |
| 公司自有主要检测设备 | 名称 |  | 自有 或 租赁 |  | 型号 |  |  | 数量（台） |  |  | 用 途 |  |  | 制造国或产地 |  |  | 制 造 年 份 |  |  |

投入本项目的检测设备和工具目录表

（表二）

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 制造年份 | 自有或 租赁 | 检测内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应根据工程项目的需要投入检测设备和工具。

(正、副)本

监理招标投标格式文本十

江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标

投 标 文 件

（商务标专用格式）

投标项目：

投标单位：               （章）

法定代表人：                 （章）

联  系  人：        电 话：

投递日期：

江西省建设工程招标投标办公室印制

二 ○ 一三年

投标文件商务标的编制说明

1.投标文件商务标应包括下列内容：

①投标书；

②投标承诺书；

③参与工程投标计分的各种证书（复印件）。

2.投标文件商务标均采用本标准格式；

3.投标报价的价格均以人民币表示；

4.投标企业在填写文件时必须认真、详细，投标文件中的内容均为中标后甲乙双方签订合同的依据；

5.本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

## 投     标    书

（招标单位）                      ：

1.根据已收到的                                 工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，愿以        ：                            的总价承接本招标范围内的全部工程监理。

2.如果我方中标，我方将在规定的时间内按中标价同贵方签订监理合同，如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3. 如果我方中标，我方将按照招标文件和中标通知书及本投标文件的内容签订合同，并承诺在工程监理中忠实履行合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

银行账号：

开户银行地址：

电    话：

日    期：     年    月    日

## 投  标  商  务  承  诺  书

| 序号 | 承 诺 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | 诚信承诺：如果本单位中标，将忠实履行监理合同，严格执行监理大纲及国家标准、规范（规程），实现质量、进度、付款、安全等控制目标。未经业主同意不更换项目总监理工程师 |  |
| 3 | 实行监理工程担保的监理工程担保费用 | 元 |

注：1、中标后，本承诺书作为签订监理合同的依据。

2、监理工程担保的费用不得超过招标文件的约定。

投标单位（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）

日期：       年    月   日

## 企业近60个月所承接的已竣工监理项目表

| 工程名称与地点 | 建筑 面积 | 结构 | 层数 | 竣工日期 | 获奖 情况 | 总监姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：竣工日期在开标之日前60个月内

## 企业近60个月所承接的在监监理项目表

| 工程名称与地点 | 建筑 面积 | 结构 | 层数 | 开工日期 | 主体 情况 | 总监 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：主体情况是指主体工程是否竣工或完成阶段

## 参与投标总监理工程师简历表

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从 事 项 目 监 理 年 限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册监理工程师证书证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诚信承诺 | 如果中标，本人愿忠实履行监理合同，讲职业道德，严格执行监理大纲和国家标准、规范（规程），实现监理项目各项控制目标。 总监签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近60个月监理工程情况（含正在监理工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 建 设 规 模 |  |  |  | 监理工程 开竣工日期 |  |  |  |  |  |  | 工程质量 |  |  | 近60个月获奖情况 |  |  |  |
| 目前监理 工程个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目前监理工作量（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 投入本项目的主要监理人员表

（组织机构）

|  | 监理人员 | 姓 名 | 专业 | 职 称 | 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场监理人员组织结构 | 总监理 工程师 |  |  |  |  |
|  | 总监理 工程师 代表 |  |  |  |  |
|  | 注 册 监 理 工 程 师 |  |  |  |  |
|  | 监 理 员 |  |  |  |  |

注：总监代表不设置的不填。

其他资料（投标人自行补充）

| 其它需要说明的事项： 一、各响应企业的法人代表或其委托代理人必须参加开标会，若缺席作自动弃权处理。 二、招标公告与招标文件不一致时，以招标文件为准。 |  |
| --- | --- |
| 招 标 人 | 法定代表人： （章） 年 月 日 |